PLIEGO DE CONDICIONES

Comercial Operativa de SALTO

Solicitud de Pedido de Cotización

N°20100

OBJETO:

Cortes y reaperturas de servicios de agua en la

Ciudad de Salto

Fecha de Apertura: 06/08/2019

Hora: 11:00

CAPITULO I	4

1.	OBJETO DEL CONTRATO	4

2.	PERIODO DE CONTRATACION	4

CAPITULO II	5

ESPECIFICACIONES GENERALES	5

1.	DE LOS TRABAJOS A REALIZAR	5

2.	DESCRIPCIÓN DE FORMAS DE EJECUCIÓN DE CORTES COMUNES (½ Y 1”)  .	5

3.	DESCRIPCIÓN DE TAREAS A EJECUTAR EN REAPERTURAS	6

4.	DISPOSICIONES GENERALES	7

5.	NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.	7

6.	EQUIPOS	9

7.	PAGINA WEB	9

8.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	9

9.	DE LOS APORTES SOCIALES	10

10.	SEÑALIZACIÓN	11

11.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS	11

12.	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES	12

13.	CONTROL DE ACCIONES.	13

14.	REPRESENTANTE TÉCNICO Y/O  DIRECTOR DE OBRA	13

15.	TAREAS ACCESORIAS	13

16.	PAVIMENTO DEFINITIVO DE VEREDA	14

17.	LOCOMOCIÓN	14

18.	GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	14

CAPITULO III	15

CONDICIONES GENERALES	15

1.	REQUISITOS PARA OFERTAR DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR	15

2.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	15

3.	BASES DE LA LICITACIÓN	16

4.	INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE	17

5.	ANTECEDENTES DEL OFERENTE	17

6.	REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE	17

7.	DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y SU CONSTITUCIÓN	18

8.	DEL PRECIO DE LA OFERTA	18

9.	DE LA FORMA DE COTIZAR	19

10.	MANTENIMIENTO DE OFERTA	19

11.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	19

12.	MONEDA DE COTIZACIÓN	20

13.	AJUSTE DE PRECIOS.	20

14.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE  LAS PROPUESTAS	21

15.	COMPARACIÓN DE OFERTAS	22

16.	MPyMES	22

17.	ADJUDICACIÓN	23

18.	PLAZO PARA EL PAGO	23

19.	GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS	23

20.	ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS	24

Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.	24

Facturación observada……………………………………………………………………….24

21.	DE LAS MULTAS	24

23.	DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251	26

24.	DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA	27

25.	DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS	29

26.	COMPETENCIA JUDICIAL	30

27.	CONFIDENCIALIDAD	30

28.	LEY 17.940	30

29.	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	30

31.	CONOCIMIENTO DEL OFERENTE DE LOS DETALLES Y CONDICIONES	31

ANEXO I  FORMULARIO DE OFERTA	32

ANEXO II  PLANILLA DE COMPARACIÓN	33

ANEXO III	34

ANEXO IV FORMATO PARA CURRICULUM……………………………………………..… 35

ANEXO V COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA	36

Timbre profesional	36

# CAPITULO I

# OBJETO DEL CONTRATO

  - El objeto de la contratación comprende, la realización de hasta  5600 acciones de cortes y reaperturas de servicios de agua,   en Ciudad de Salto, de acuerdo a las condiciones específicas que se detallan.

  - Se requiere como mínimo de dos equipos de trabajo para realizar la tarea.

# PERIODO DE CONTRATACION

  - El periodo de contratación será de un período de 6 meses y/o hasta agotar el crédito disponible para tal fin.

# CAPITULO II

# ESPECIFICACIONES GENERALES

# DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

  - Las tareas de campo se realizarán en zonas predeterminadas (Rutas) que conforman la Ciudad de Salto. Siendo estas entregadas los días hábiles en la oficina Comercial Operativa de Salto sector Facturación.

# DESCRIPCIÓN DE FORMAS DE EJECUCIÓN DE CORTES COMUNES (½ Y 1”)  .

  - Los cortes comunes de servicios se realizarán:

- Desconectando la llave de paso, (vereda o de O.S.E.) y colocando por dentro un dispositivo intra - tubular, proporcionado por O.S.E. quien además proporcionará modelos utilizados en la Administración.  Luego de realizada esta acción se volverá a colocar la llave de paso dejándola en su estado original correctamente precintado.  De no localizarse la llave de paso en vereda y en caso de no estar a la vista el medidor, en primer término se consultará con el Agente de Campo los datos de la ubicación de la conexión. Obtenido los mismos se procederá al corte de vereda efectuando el corte de suministro en la misma.  De no poseer los datos de la conexión se procederá al corte de la vereda en forma paralela con la línea de edificación, de forma de ubicar la entrada de la conexión. Localizada la misma se procederá al corte en vereda, siempre con dispositivo intra tubular, e instalando una llave de paso que quedará cerrada y precintada, previendo una posible reapertura, que de surgir será mediante instalación de medidor en nicho de vereda.

- En conexiones estandarizadas se podrá apreciar dos llaves de paso, una antes del medidor (corresponde a O.S.E.) y otra después del medidor, (corresponde a Cliente), para estas situaciones se procederá de la siguiente forma: se realizará corte mediante dispositivo intra-tubular, el cual será proporcionado por O.S.E.   Procedimiento;  desconectar en entrada de conexión tuerca de medidor, desconectar unión del parante en PVC, e introducir en caño de polietileno o PEBD, dispositivo intra-tubular corto, distancia 15 a 20 ctms aproximado, verificar inexistencia de pérdida y por último instalar nuevamente parante y en tubo tuerca, tapón de corte precintado. En verificación de corte si se constata abastecimiento irregular, se procederá a recorte en vereda.

- En situaciones que haya sido necesario remover la vereda para la localización de la llave de paso, instalación de nicho en vereda y/u otros conceptos, deberán informar en Orden de Trabajo metraje de pavimento roto indicando la composición del mismo. O.S.E. ordenará por separado la reposición del pavimento, para ello la Empresa adjudicataria de cortes y reaperturas deberá dejar la cañería cubierta adecuadamente y el terreno debidamente compactado.

- Recortes: En verificación de cortes que se constate rehabilitación no autorizada, se deberá realizar un nuevo corte según el siguiente inciso.

- Ante reiteración de cortes por abastecimientos irregulares y/o a pedido del Cliente, los mismos se realizaran con dispositivos intra - tubular, pero en forma más profunda,  localizando el caño de la conexión al nivel del cordón cuneta en calzada, y con herramienta de mayor longitud, instalar el intra - tubular  (promedio metro y/o metro y medio).

- En caso que la Administración lo considere necesario y en base a la situación física de las conexiones, podrá variar el procedimiento de corte por métodos alternativos que mejoren y aseguren su inviolabilidad.

# DESCRIPCIÓN DE TAREAS A EJECUTAR EN REAPERTURAS

  - Consiste en restablecer el servicio que había sido previamente cortado, para lo cual se deberán ejecutar todas las tareas necesarias para la restitución completa del mismo.  	Se deberá retirar tapón de corte, retirar el dispositivo intratubular, y volver a instalar la llave de paso, dejar el medidor en forma horizontal que permita una fácil lectura de consumos y precintar. El precinto se realizará desde el tubo tuerca de entrada al tubo tuerca de salida y/o tubo tuerca de entrada hasta el medidor, de manera que permita visualizar manipuleos de persona no autorizada.

  - Para el caso en que la conexión haya sido manipulada por terceros y faltare parte de la cañería y/o algún elemento, la Empresa informará y documentará con registro fotográfico a la Administración, quien previa verificación solicitará la tarea al Área Operativa.

  - Al inicio de la ejecución de tareas por parte de la Empresa adjudicataria, O.S.E. le proporcionará un Stock de 5 medidores, a ser utilizados en aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura del suministro y no posean el medidor respectivo. Para estas tareas deberá llevar un registro que indique la dirección, cuenta y fecha de donde fue utilizado, dado que al finalizar el contrato se le solicitará rendición de gasto.

  - De existir rotura de vereda y/o pavimento, el mismo deberá quedar correctamente compactado y transitable sin existencia de escombros. En estos casos se dejará registro en la orden de trabajo de cantidad en m2  a reponer, tipo vereda y/o de pavimento.

# DISPOSICIONES GENERALES

  - En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda       hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidas, no habilitará a la Empresa a solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que esta dure.

  - Si al día de la entrega, estuviera lloviendo en la zona correspondiente o existiera alerta meteorológica de color Rojo, no se computará como atraso la no realización de las órdenes de corte.

  - La Administración proporcionará a la Empresa, a efectos de ser entregado al cliente, un comunicado para aquellos casos en que el servicio ha sido suprimido, con los datos que lo identifique y  las acciones a seguir para la restitución del servicio.

# NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

  - La Administración por intermedio de la Oficina Comercial de Salto (calle Las Piedras 280) entregará un promedio de 500 cortes y reaperturas en forma mensual que comprenderán:

- Cortes de servicio excluidos los definitivos:

Diariamente a la hora 9:30 la Administración entregará órdenes de trabajo para los cortes a efectuar en la jornada. El plazo máximo para el cumplimiento de los mismos será hasta la hora 13.

La Empresa deberá devolver las órdenes de cortes antes de las 13:30 de cada día de trabajo (sin aceptar motivo alguno que posibilite la modificación de estos horarios), al funcionario de la Administración encargado del contralor.

- Reaperturas de servicios:

Se realizarán el día de entrega de la orden de reapertura. A la hora 13:30 la Administración entregará listado de rehabilitaciones generadas hasta ese momento. A la hora 16:30 se entregarán el resto de las ordenes de reaperturas.

Si por algún motivo especial y fehacientemente probado una reapertura no fuera posible realizarse en la fecha prevista, la misma deberá efectuarse indefectiblemente antes de la hora 12:00 del día siguiente, sin perjuicio que fuera día sábado o feriado (cualquiera fuera su naturaleza).

La Empresa tendrá cómo último plazo para devolver las ordenes de reaperturas realizadas al funcionario de la Administración encargado del contralor cuando retire las órdenes de cortes al día siguiente.

  - Recortes: De los análisis catastrales e informes de los Agentes de Campo, surgirán reaperturas irregulares que serán objeto de recorte, (para estas ocasiones se debe realizar un nuevo corte en vereda insertando el aparato obsturador más profundo).

  - Situaciones Especiales:

- En caso que la Administración lo considere necesario podrá determinar criterios de selectividad sobre las acciones de corte de conexiones a realizar por la empresa adjudicataria.

- La Empresa deberá proveer un servicio de reaperturas urgentes,    que serán realizadas dentro del día de su solicitud, para cubrir situaciones especiales que determine la Administración. Estas solicitudes serán remitidas a la Empresa por vía telefónica, fax u otro medio a determinar por ambas partes. Necesariamente deberá contar con un teléfono celular que facilite su localización.

- En el caso de que el contratista tuviera dificultad en la localización de las direcciones que se le proporcionen, podrá realizar las consultas respectivas al área asignada para el control de los trabajos.

- Si por algún motivo fundado a juicio de la Administración, los cortes no se realizan en la fecha prevista, las órdenes deberán ser devueltas a la Administración para su depuración correspondiente. Esta queda a su vez facultada para una posterior entrega, conjuntamente con nuevas órdenes del día, o a la anulación de las mismas. 	Bajo ninguna circunstancia se realizarán cortes en fechas posteriores a las previstas sin la autorización previa por parte de la Administración.

- En el caso de acciones de campo no realizadas por razones técnicas, se deberá tomar una foto digital de la instalación, quedando a estudio de la Administración el análisis de las mismas.

- En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidos, no habilitará a la Empresa a solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que esta dure, la que no podrá exceder de 15 días calendario.

- Si al día de la entrega, estuviera lloviendo torrencialmente o en caso de tormenta eléctrica  en la zona correspondiente no se computará como atraso la no realización de las órdenes de corte. En el caso de las reaperturas las mismas deben efectuarse obligatoriamente en la fecha de entrega y cualquiera sea el estado del tiempo.

# EQUIPOS

  - Se deberá presentar nómina según Planilla adjunta en  Anexo III.

# PAGINA WEB

  - La Empresa deberá contar con una aplicación o página web donde se registre las acciones realizadas con sus respectivas fotos indicadas en el punto 9 de este pliego.

  - Las fotos deberán estar asociadas a la cuenta, dirección, fecha y orden de trabajo que se realizó.

  - El plazo para publicar las fotos será de hasta 1 hora después de cumplida la tarea.

  - La  aplicación o página web donde se registre las acciones realizadas con sus respectivas fotos, estas deberán de permanecer en la plataforma por 2 años después de culminado dicho pedido.

  - El oferente deberá detallar en la oferta las características  del software  a utilizar indicando el link correspondiente a efectos de su verificación durante el estudio de la propuesta.

# PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Los plazos establecidos para la ejecución de los trabajos de corte y reaperturas son los indicados en el punto 5.1.

  - Se considerará un trabajo correcto y aceptado, sólo aquel que aparte de cumplir con los requisitos técnicos, se cumpla dentro de los plazos previstos.

  - Para que el trabajo realizados (cortes, recorte o reaperturas) se consideren cumplidos, además de que esté concluida esa acción, que quede sin pérdidas y retirado los escombros, la Empresa deberá aportar los siguientes datos:

    - Fotos de fachada,  punto de medida anterior al corte (si existe medidor debe de visualizarse el número del mismo y su lectura), al momento del corte (incluye la linga en el suministro) y posterior al corte (visualizando precinto con los datos correspondientes) la que  quedará disponible en una aplicación o página web de la empresa.

    - El formulario de Orden de Trabajo a entregar debe incluir de forma clara y legible, hora de cumplido, número de medidor y lectura del mismo, descripción de los materiales utilizados, número y color del precinto instalado en tuerca del medidor.

# DE LOS APORTES SOCIALES

  - Los trabajos objeto de la presente Cotización no se registrarán como Obra Pública. A tales efectos será de cuenta de la firma adjudicataria el pago total de las cargas sociales que originen los mismos, los cuales se harán por Industria y Comercio.

  - El contratista deberá abonar al personal contratado un salario nominal, cuyo monto no podrá ser inferior a los salarios mínimos previstos en el Laudo o Convenio vigente del Grupo Nº 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos no incluidos en otros grupos”, Sub Grupo 18  “Sanitaria¨, de acuerdo a la categoría que corresponda según las tareas requeridas.

  - El pago de dicho salario, se efectuará conforme a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. Asimismo el contratista deberá abonar al personal contratado las horas extra que correspondieran.

  - Se exigirá alta de BPS, copia de recibos de sueldo firmados, nómina de BPS y copia del comprobante del pago de BPS que será presentado ante el Jefe Administrativo.

# SEÑALIZACIÓN

  - Barreras: La empresa se hará cargo de  la operación y mantenimiento de barreras de protección, mecheros o balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones de así corresponder por la seguridad de instalación del lugar, tránsito peatonal y/ó vehicular.

  - Cartel: en todos los vehículos utilizados por la Empresa dedicados a las operaciones de cortes y reaperturas deberán contener un cartel removible identificatorio con la Leyenda “EMPRESA XXX  TRABAJANDO PARA OSE, LIC: Nro: ……”, y dimensiones según el modelo que indique la Administración.

  - La falta de señalización durante la realización de los trabajos o la no-reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 1 U.R. (una Unidad Reajustable).

  - Queda prohibido el uso de los carteles identificatorios fuera de los horarios de trabajo para OSE y en casos del uso particular del vehículo. El incumplimiento dará lugar a la aplicación una sanción económica de 5 UR y según la gravedad de la falta podría rescindirse el contrato de servicio. -

# SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS

  - La Administración podrá designar supervisores que controlarán los trabajos que se realicen en cada caso.

  - Se realizará los muestreos de control mediante  inspección de los trabajos, así como de los centros de operación, almacenamiento, vehículos, equipos de protección personal de los operarios etc., a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor y otorgar las facilidades necesarias para la el cumplimientos de las acciones de control.

  - De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse  hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del adjudicatario.

  - En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

  - A requerimiento de la Administración y en cualquier momento que le sea solicitado, la Empresa deberá presentar listado del personal que trabaja, acompañado de copia de C.I., a los efectos del control correspondiente. Deberá estar firmada por el Responsable de la Empresa y lucir la fecha correspondiente.

# CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

  - La Administración realizará la supervisión de los trabajos objeto de la presente licitación controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor importancia para lograr un nivel de calidad adecuado.

  - La realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en el Pliego de Condiciones Particulares.

  - Operarios de aspecto correcto, usando el uniforme correspondiente con logotipo de la Empresa y carné de identificación a la vista, todo le será proporcionado por la Empresa.

  - Trato correcto de los operarios al cliente; deberán identificarse en el momento de presentarse en la finca de este e informarle la tarea que van a ejecutar.

  - Materiales adecuados para el desempeño de las tareas.

  - Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y en cumplimiento de las especificidades mencionadas en el presente pliego.

  - La Administración realizará los siguientes controles de campo sobre las acciones de la empresa adjudicataria:

  - Durante la ejecución de la tarea a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente Licitación.

  - Una vez realizado e informado por parte de la empresa  el resultado de sus acciones de campo, se realizará un muestreo sobre estas no menor al 15% a fin de detectar anomalías.

# CONTROL DE ACCIONES.

  - La información diaria que remitirá la empresa adjudicataria al área comercial  de la Administración o supervisión designada por esta y junto con los trabajos cumplidos, deberá contener el número acciones de cortes y  reaperturas; realizados en el día, indicando además si los mismos requieren reposición de vereda u otras acciones a cargo del Organismo, Ejemplo sugerir cambio de medidor a vereda.

# REPRESENTANTE TÉCNICO Y/O  DIRECTOR DE OBRA

  - El proponente deberá presentar en su propuesta el nombre de un Representante Técnico, quién podrá ser: Ingeniero Civil, Arquitecto, Técnico egresado de U.T.U. de la Escuela de la Construcción o Técnico Sanitario con experiencia en la construcción de obras similares. Se deberá presentar en la propuesta el currículum firmado por el referido profesional o técnico. La información se presentará de acuerdo a los formularios del Anexo IV.

  - El responsable de la Empresa deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, que como mínimo deberán estar comprendidos entre las 7.00 y 18.30 hs, debiendo de contar asimismo con una línea de teléfono celular para urgencias.

# TAREAS ACCESORIAS

  - Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como acciones accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego  y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para el cumplimiento del servicio licitado.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

- Corte de raíces

(	Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes;

(	Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el corte;

- Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado

(         Consolidación del terreno de fundación;

(	Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos,  durante su realización y los 5 días subsiguientes;

- retiro del material sobrante.

- remoción y reposición de pavimentos de calzada y vereda

# PAVIMENTO DEFINITIVO DE VEREDA

  - La reposición de las veredas se realizará a solicitud de la Empresa por parte de OSE

  - El color y el tipo de las baldosas a emplear se deberá dejar indicado en la Orden de trabajo a efectos de que en momentos de la reposición se ajuste el material al existente en la zona.

# LOCOMOCIÓN

  - El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificado con el nombre de la empresa y cartelería que identifique que están trabajando para OSE.

  - Dadas las características de las tareas a desarrollar, y las herramientas a trasladar, queda expresamente excluido cualquier tipo de vehículo de birrodado.-

# GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

  - La empresa contratada será responsable por la conservación de los trabajos realizados, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la recepción provisoria por la dirección de obra, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.

# CAPITULO III

# CONDICIONES GENERALES

# REQUISITOS PARA OFERTAR DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

  - A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO.

  - Para la adjudicación, los oferentes que no estuvieran ACTIVOS en el RUPE, deberán regularizar su estado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la comunicación que efectuará la Administración, en los locales mencionados en el Item anterior.

  - En caso de no cumplir con el requerimiento mencionado en el Item 1.1.3, se procederá a proponer la adjudicación de la Compra Directa al siguiente mejor oferente.

  - Los proveedores inscriptos en el RUPE serán responsables por mantener actualizada y vigente su información personal obrante en el Registro, ingresando prontamente sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la documentación que corresponda.

  - Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de un organismo público estatal de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el RUPE, serán de entera responsabilidad del proveedor que haya aportado la misma u omitido hacerlo (Decreto 155/013, Artículo 14).

# REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos  de Suministros y Servicios no Personales, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 131/014, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

  - Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado o mediante correo electrónico en lugar y fecha indicados en la caratula, hoja 1 del presente pliego.

  - A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

  - La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:

# Constancia que acredite el cumplimiento de la Ley 16074 de Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

# El “Formulario de Oferta”, la “Planilla de Precios”” de acuerdo a lo establecido en Anexos 1 y 2 del presente Pliego.

# Los antecedentes en trabajos  de campo de similar naturaleza al objeto de la presente licitación, debidamente comprobables realizados en los últimos cinco años.

# Compromiso asegurando capacidad mínima de operación diaria de acuerdo al                     Anexo V.

# Detalle de los equipos propuestos para los trabajos de acuerdo a lo establecido.

# Nombre del Representante Técnico tal como se indica en Capítulo II, Numeral 14.

  - 4.5  Cada oferta se presentará numerada correlativamente.

  - El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010.

# BASES DE LA LICITACIÓN

  - Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/2012 y sus modificaciones.

  - Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº131/014).

  - Asimismo, rigen los siguientes documentos:

  - El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y Anexos.

  - Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo de llamado a Licitación.

  - La Administración será quien resuelva los eventuales casos de duda o discrepancia que pudieran surgir entre los documentos que rigen la presente licitación.

# INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

  - Información sobre la empresa proponente estableciendo: nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal,  teléfono, fax y correo electrónico.

  - Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.

  - Los funcionarios afectados a los trabajos corresponderán a la Empresa adjudicataria, no admitiéndose que ésta subcontrate las tareas objeto del servicio contratado.

# ANTECEDENTES DEL OFERENTE

  - Se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares, indicando dirección de la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, período de prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas.

# REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

  - Para presentarse a la Licitación la empresa Proponente deberá acreditar:

- Capacidad operativa para cumplir con las tareas objeto del servicio contratado.

- Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo las tareas.

- Capacidad financiera para realizar las tareas.

  - La empresa proponente deberá incluir en su oferta informe sobre experiencia en tareas similares mediante constancia escrita o antecedentes de Nro. de orden de compra si los trabajos fueron realizados para la Administración.

  - Por separado de los demás documentos, en sobre cerrado el Oferente presentará:

- A efectos de demostrar la capacidad económica y financiera para ejecutar el contrato y para uso confidencial de la Administración, toda la información contable y económica financiera que el oferente estime del caso, la cual consistirá como mínimo en el estado de situación del mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación, certificado por contador público. Adicionalmente podrá agregarse copia del último balance presentado ante la Dirección General Impositiva. En cualquier caso, la Administración podrá solicitar la información complementaria que estime necesaria.

- Se agregará además estado Financiero de la Empresa refrendado por Contador Público.

# DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y SU CONSTITUCIÓN

  - No aplica para esta licitación al no superar los montos y tratarse de un servicio.

# DEL PRECIO DE LA OFERTA

  - Los precios de las ofertas  deberán  realizarse en condiciones de pago a 60 días del mes de realizado el servicio.

  - A tales efectos, se indicará el precio de todos y cada uno de los rubros, lo que constituirá el precio unitario total de cada rubro, de acuerdo a lo establecido en la “Planilla de Comparación de ofertas” del Anexo lI, no admitiéndose cotización por rubros que no estén incluidos en esa planilla.

  - Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

  - Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

  - Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

  - La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

# DE LA FORMA DE COTIZAR

  - Se deberán cotizar únicamente los trabajos, herramientas y vehículos dado que los materiales en su totalidad serán suministrados por OSE a excepción de las herramientas flexibles para la instalación de los dispositivos intra – tubular, que será suministrada y de propiedad de la Empresa.

  - Se deberán cotizar por separado las operaciones de  cortes y reaperturas en cada uno de los numerales 1.1,  2 y 3 del Capítulo ll.

  - Las cotizaciones se harán por precios unitarios según los datos de comparación dados en la Planilla Comparación de Ofertas, Anexo II.

  - El oferente deberá cotizar ajustándose estrictamente al Formulario de Oferta, Anexos I y II respectivamente.

  - El contratista presentará junto con su oferta un detalle de la metodología de los  trabajos a realizar y la infraestructura que se afectará, incluyendo las herramientas con las que cuenta para efectuar los trabajos. Estos aspectos serán tenidos especialmente en cuenta para la adjudicación de la Licitación y para el posterior control de las actividades por parte de la Administración.

# MANTENIMIENTO DE OFERTA

  - El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de la Licitación.

  - Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

# IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

  - Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

# MONEDA DE COTIZACIÓN

  - Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional.

# AJUSTE DE PRECIOS.

  - Los ajustes de precios se harán a solicitud del oferente y únicamente cada 6 meses de la efectiva prestación del servicio.

  - La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas, será la establecida en este artículo, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:

P = Po ( 0,20 I/Io + 0,45 CV/CVo + 0,35 C/Co )

P  =	Precio actualizado.-

Po =	Precio de la oferta.-

I  =	Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de realizado el servicio.

Io =	Índice del salario del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación.

CV =	Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el servicio.

CVo=	Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación.

C  =	Costo del Gas-oil al último día del mes anterior al de la fecha de realizado el servicio.

Co =	Costo del Gas-oil al último día del mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación.

  - Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio teniendo en cuenta los plazos indicados en el Nral 13.1 del presente capítulo.

  - A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota ante la Jefatura Comercial Departamental solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente teniendo en cuenta los plazos indicados en el inciso 13.1 del presente capítulo.

La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de los servicios realizados a partir de la cual se pretende el ajuste.

  - Las facturas con el ajuste de precio podrá presentarse hasta un plazo máximo de 30 días de finalizado el contrato.

  - En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios, quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

# ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE  LAS PROPUESTAS

  - Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si en general se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego de la Licitación.	La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los Oferentes  sobre sus Ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.

  - Si la Administración determina que la Oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de la Licitación o resultara incompleta, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Oferente.

  - Una vez que la Comisión de Licitaciones haya determinado que las Ofertas se ajustan a los documentos de la Licitación, se procederá a la evaluación de los mismos. A los efectos de la evaluación de las propuestas la Administración verificará el cumplimiento  de los requisitos establecidos en cuanto a la Experiencia del Oferente en trabajos similares debidamente documentados y avalados, Experiencia del Representante Técnico, y los requerimientos mínimos de equipos solicitados.

  - Rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del  Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

  - Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en el  Artº 66 del TOCAF.

# COMPARACIÓN DE OFERTAS

  - Sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica las cantidades estimativas de los rubros a contratar en la “Planilla de comparación” del Anexo II.

  - El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será la del precio unitario multiplicado por el total del rubro y la suma de los precios totales de cada rubro más los impuestos correspondientes, según lo establecido en el Anexo II  “Planilla de comparación”.

  - Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos previamente, la comparación de ofertas se realizará exclusivamente de acuerdo al monto de la oferta.

  - Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios, con relación a la estimación de la Administración del costo real del servicio  ésta podrá rechazada.

# MPyMES

  - De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Nº 18362 reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 371/2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias, para los porcentajes de prioridad será aplicable lo dispuesto en el art.10 del decreto 371/010.

  - Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

- Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010).

- A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente presentar conjuntamente con su oferta la Declaración Jurada para la aplicación del beneficio al programa MIPYME, que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del decreto 371/010.

  - En caso de ausencia de acreditación de las condiciones exigidas en los literales a) y b) precedentes, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYMEs.

  - La Administración se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas que se encuentren acogidas al Subprograma de Contratación para el Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo.  (Art. 3 del decreto 371/010 y Art.43 de la ley 18362).

  - La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la adjudicación.

# ADJUDICACIÓN

  - La Administración podrá adjudicar el servicio, a su sólo criterio y sin expresión de causa, por cantidades inferiores a las licitadas así como adjudicar en forma total o parcial y/o fraccionada, e incluso desestimar todas las ofertas y anular el llamado.

# PLAZO PARA EL PAGO

  - La Administración pagará las liquidaciones mensuales dentro de los próximos 60 días de la fecha de emisión de la factura.

# GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

  - El último día hábil del mes de cumplimiento  del servicio, el Adjudicatario deberá requerir la hoja de conformidad respectiva y presentar la factura a la Jefatura Comercial Operativa Departamental, para su aprobación y trámite. Toda factura presentada fuera del plazo fijado se tendrá por recibida el mes inmediato posterior.

  - Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se 	calcularán en base a la cantidad de Órdenes de trabajos debidamente aprobadas por el área de comercial y Analista de Servicios.

# ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS

# Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.

  - La liquidación presentada será analizada por la Administración, en los días hábiles siguientes a su presentación. Si la misma es aprobada dará trámite e ingreso para el pago de la factura.

## Facturación observada.

  - Si la Administración observase las facturas, deberá comunicar las observaciones al adjudicatario.

  - El Adjudicatario podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior.

  - La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas.

  - Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.

# DE LAS MULTAS

  - La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la Empresa Adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo, lo que no obviará la aplicación de las multas que se establecen.

  - La comprobación de tareas realizadas que no cumplen con lo expresamente indicado en este pliego se aplicará una multa de 1 UR por cada situación detectada. Si al mes siguiente se detectara reincidencia la multa ascenderá a 2 UR por cada situación detectada. Si se volviera a detectar al tercer mes se realizará la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento.

  - En los casos que se presenta un cliente aduciendo que su servicio no fue cortado, y existe una orden de trabajo informada como cumplida y al no disponer de material probatorio visible nítidamente que avale la tarea efectuada se aplicará una multa de 5 U.R.. Si esta situación se reiterar más de tres veces se pasará a la rescisión del contrato.

  - De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al día.

  - La comprobación de tareas no realizadas de acuerdo a lo ordenado, como ser dejar con agua a un cliente pretender cobrar corte y reapertura por ejemplo, implica iniciar el proceso de la rescisión inmediata del contrato.

  - Todas las multas aplicadas por la Intendencia de Salto por incumplimiento del adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo.

  - La Administración podrá asimismo exigir, por la vía correspondiente, el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar a un tercero la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

  - El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.

  - Si se detecta alguna situación de reclamo como consecuencia de las acciones realizadas, luego de analizados los antecedentes,  OSE podrá tomar a exclusivo juicio suyo, las medidas que estime convenientes; que podrán incluir:

- Suspensiones de operarios del Contratista.

- Retiro de la autorización de los operarios para cumplir las tareas objeto del contrato.

- Rescisión unilateral del contrato.

  - Según la gravedad de lo detectado en el punto 22.10, también podrá aplicar sanción  de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores de O.S.E. a la empresa adjudicataria, y comunicar de tal decisión al Registro Único de Proveedores del Estado, según Art. 64 y 73 del TOCAF.

# DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251

  - Son obligaciones de la Empresa Adjudicataria:

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.

- Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.

- Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (nombre completo, cédula de identidad y otros datos a definir por la Administración, incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La Empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado.

  - La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la Empresa la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

- Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Empresa contratada.

  - Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 	retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que 	tengan derecho los trabajadores de la Empresa.

  - Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 	contratados por la Empresa Adjudicataria no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

# DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

  - Será responsabilidad del contratista:

- La correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

- Asumir la responsabilidad de fugas de agua y/o reclamos ocasionados por el manejo de las instalaciones por un plazo de 60 días contadas a partir de la realización de las tareas. A tal efecto, diariamente se le notificará y  entregará un listado en el cual se detallan las reclamaciones planteadas, sean éstas realizadas por los clientes o por los funcionarios afectados al servicio de contralor del Servicio Licitado (Supervisor operativo, Agentes de Campo, Analista de Servicios, ejecutivos, etc.). Las acciones de corrección de lo actuado serán de cargo de la Empresa Contratista.

- Asumirá el costo de las roturas que ocasionase en el manejo de la operativa, debiéndolas subsanar dentro de un plazo no mayor a las 24 horas luego de comunicado el inconveniente. De no efectuarlo en el plazo establecido, O.S.E. podrá asumir las reparaciones las cuales se descontarán a la Empresa al valor del precio unitario de cada operación de corte o reapertura. El monto correspondiente será descontado en la liquidación del certificado pendiente de pago.

- Los daños que pueda causar a instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, e Intendencia de Salto y a terceros, siendo de su cargo el costo de las reparaciones que resulten necesarias.

- La operación y mantenimiento de barreras de protección, balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones que pudiera corresponder para mantener la seguridad del tránsito peatonal, tránsito vehicular y de los propios operarios de la Empresa.

- Del suministro y uso de los equipos de protección personal de los operarios.

- La empresa será responsable de disponer de la herramienta para la colocación del dispositivo intra-tubular con una longitud de 2 metros desde el inició de la adjudicación de la tarea.

- De los medidores que la Administración le entregue para el cumplimiento de las reaperturas donde este no se encuentre. O.S.E. podrá realizar inspecciones para corroborar el balance de los mismos, así como las condiciones de su almacenamiento, estando facultada al cobro de estos cuando se determine negligencia por parte del contratista.

- La entrega a OSE de los medidores retirados, debiendo disponer con recipientes adecuados para el transporte de los medidores de forma tal de no dañar los mismos durante el transporte y/o almacenamiento.

- El personal asignado a las tareas de campo, así como el comportamiento de estos frente a los clientes. La empresa deberá retirar de las tareas a cualquier integrante de su personal ante la solicitud expresa de la Administración.

- El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de distintivos del nombre de la Empresa.

- Cada operario de la Empresa deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, visibles al cliente, el que será brindado por la Empresa y firmado por un representante de esta y otro de O.S.E.

- Este carné deberá ser exhibió en forma permanente.

- Se remitirá a la nómina del personal afectado, datos filiatorios, fotografía actual y especialización, carnet de salud vigente, debiéndose mantener actualizada en lo referente a altas y bajas por parte de la Empresa.

Es obligatorio hacer entrega a la Administración inmediatamente de los carné del personal desafectado a las tareas.

- Mantener los vehículos afectados al presente contrato en correcto estado de funcionamiento, higiene y observancia de las reglamentaciones vigentes por parte de las Intendencias y Banco de Seguros del Estado. Se proporcionará detalle de los mismos aportando datos del modelo, y matrícula.

- Los vehículos que se empleen deberán tener ubicado en zona visible  dos carteles con la leyenda en letras negras:

- La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (UTE, T.V cable, ANTEL, GAS, etc.). Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la tarea y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado.

- Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos.

- El contratista deberá contener contratado seguro total contra todo riesgo por los vehículos y personal dependiente, desde la fecha de iniciación hasta la fecha culminación del contrato. Deberá cubrir todas las eventualidades que son de riesgo del contratista:

  - La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

  - Queda expresamente prohibido contratar personal del Organismo.

# DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

  - Todas las tareas a realizar se ajustarán en un todo a las disposiciones municipales vigentes referente a pavimentos.-

  - Por lo antes expuesto y en lo que no se oponga al presente Pliego, rigen todos los documentos vigentes de la Intendencia de Salto.

# COMPETENCIA JUDICIAL

  - Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69º del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego.

# CONFIDENCIALIDAD

  - Se debe tener en cuenta lo  establecido por las Leyes Nº 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

# LEY 17.940

  - Será obligación del contratante el cumplimiento de todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/I/2006

# EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

  - Todos los servicios y/o productos adquiridos por OSE seran  evaluados de acuerdo a los requisitos y criterios para la evaluación de proveedores y acorde con lo establecido en el Reglamento de Proveedores OSE.

  - La evaluación se realizará de acuerdo a los parámetros que se listan a continuación:

1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado.

2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado.

3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas.

  - La calificación obtenida se registra en el sistema SAP la cual se encuentra a disposición de todos los compradores y áreas de OSE.

# CONOCIMIENTO DEL OFERENTE DE LOS DETALLES Y CONDICIONES

  - La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento de todos los factores que influirán en la prestación del servicio.

  - Asimismo implica el conocimiento total de los requisitos para el cumplimiento de lo previsto en la presente contratación, y la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los mismos.

# ANEXO I  FORMULARIO DE OFERTA

Salto, ____de ______________ de ______.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

| LICITACIÓN ABREVIADA |  |
| --- | --- |

| R.U.T. | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO | NÚMERO | TELÉFONO | FAX Y CORREO ELECTRÓNICO |

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ________(Números)_________________ (Letras) (Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación del Anexo 2 del P.C.P.)

PLAZO: Según lo establecido en el Art. del presente pliego.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P.

#### FIRMA/S               		                                                        Aclaración de Firma/s

# ANEXO II  PLANILLA DE COMPARACIÓN

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL (a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cortes y Reaperturas | Unidad | 5600 |  |  |
| 5 | Ajuste Si/No |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA | $ |
| IVA % | $ |
| TOTAL | $ |

NOTAS:

    - No se admitirá la inclusión de nuevos rubros

    - Los costos de la locomoción serán prorrateados en la totalidad de los rubros cotizados.

    - Ajuste de precios: se deberá indicar si se adhiere o no al Cap III Art. 13 o lo desestima.

# ANEXO III

- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Para demostrar la capacidad técnica para ejecutar la obra, el proponente deberá acreditar

1.1) Requisitos de experiencia

El Proponente deberá demostrar haber realizado en los últimos 5 años trabajos de similares características (construcción de conexiones de agua, colocación de tuberías, canalizaciones con cortes, reposición de pavimento, notificaciones.)

1.2 ) Equipos de trabajo.

El oferente deberá reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, y documentará la propiedad de los mismos o su disposición mediante subcontratación de equipos o arrendamiento de equipos.

Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras el equipamiento básico que a continuación se detalla:

- 1 Vehículo o ciclomotor con capacidad para el traslado de los operarios y las herramientas necesarias para realizar los trabajos objeto de la licitación.

- Herramientas flexibles especiales de varias medidas para colocación y extracción de dispositivos Intra-Tubulares.

- EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS TRABAJOS

Se establecen a continuación los requisitos mínimos que se deben cumplir con respecto al personal técnico que participará en los trabajos para que el licitante sea elegible.

Representante Técnico del Contratista

Deberá tener  experiencia en obras de naturaleza y de similares características a las licitadas.  Será quien representará a la empresa ante la Intendencia  a los efectos de gestionar las autorizaciones correspondientes de trabajos en la vía pública.

Director de Obra (Podrá cumplir las tareas del Representante Técnico)

Deberá ser: Ingeniero Civil,  Arquitecto ó Técnico egresado de UTU de la Escuela de la Construcción o Técnico Sanitario con experiencia en trabajos de similares características a las licitadas de cortes; reaperturas, etc.

ANEXO IV

FORMATO PARA CURRICULUM

(Vale para: Representante Técnico, Director de Obra,)

LICITACIÓN ABREVIADA Nº...............

- Datos personales

Nombre completo:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Profesión:

- Tareas asignadas en el presente contrato

- Estudios cursados

- Experiencia técnica

Nombre del proyecto o de la obra:

Fecha y duración:

Breve descripción:

Tareas realizadas por el técnico

# ANEXO V COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA

Fecha...........

Llamado a Licitación Nº.......

DECLARACIÓN JURADA

Sres.  De  la Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Presente

Estimados Señores:

Por la presente la empresa................. declara tener una capacidad de operación de   acciones de campo  (corte y reaperturas)  por día.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la empresa............................................., se extiende la presente declaración el día ................. del mes de.........................de...............

....................................              ..................................        ..................................                      	Firma			              Aclaración de firma		  en calidad de

# Timbre profesional

# Text boxes

EMPRESA CONTRATADA POR

OSE SALTO

“Lic. Nro:”